招标公告
项目编号：CWZ2026-091
本招标项目立华江苏南京乌石曾祖代种猪场（改扩建）（项目名称）已由  南京市六合区发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以批文名为：江苏省投资项目备案证  备案证号：六发改备〔2026〕1226号（批文名称及编号）批准建设，招标人为南京市兴华牧业有限公司，建设资金来自自筹（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目立华江苏南京乌石曾祖代种猪场（改扩建）施工总承包（标段）进行公开招标。
1、项目基本情况：

1.1、工程地点：南京市六合区竹镇乌石区。
1.2、工程概况及规模：建本项目改扩建高标准智能化猪舍及相关附属设施，项目完成后可新增生猪年出栏8000头。
1.3、质量等级要求：合格工程。

1.4、合同估算价：3500万元。
1.5、工期：300日历天，具体开工时间以招标人通知为准，其中开工后30日历天完成场地平整，开工后240日历天具备设备安装条件。
1.6、招标范围：图纸及工程量清单（含编制说明）范围内的全部工程。

2、申请人应当具备的主要资格条件：

2.1申请人资质类别、等级：建筑工程施工总承包二级及以上级资质。 

2.2注册建造师专业、等级：建筑工程专业二级及以上注册建造师且具有安全生产考核合格证（B类证书）。
2.3本项目不接受联合体。
2.4类似业绩：投标人自2021年10月1日以来承担过工程造价1000万元及以上畜禽养殖行业工程类似业绩。

3、招标文件发售时间：2026年10月28日-2026年11月4日17：00；
3.1招标文件文件发售地点：江苏春为全过程工程咨询有限公司招投标采购中心（常州市武进区延政西大道6号蓝图大厦4楼028室）

联系人：左工；联系电话：0519-68852676、13685221117，递交报名资料时请提前联系。
3.2资格后审文件售价：500元/份。
3.3领取招标文件时需提供以下资料
3.3.1、文件获取登记表（原件，加盖公章）
3.3.2、企业营业执照（复印件加盖公章）
3.3.3、企业资质等级证书（复印件加盖公章）
3.3.4、项目负责人注册建造师证书及安全考核B证。（复印件加盖公章）
4.1、本工程采用资格后审对申请人进行资格审查，由评标委员会实施对投标人的资格审查。资格审查需携带的相关资料：
4.1.1、法定代表人资格证明书（原件）、法定代表人身份证复印件加盖公章；

4.1.2、授权委托书（原件）、委托代理人身份证复印件加盖公章（如果有授权委托情况的，必须提供）；

4.1.3、企业资质等级证书。（复印件加盖公章）

4.1.4、企业营业执照。（复印件加盖公章）

4.1.5、近两年（2024年、2025）财务产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明（复印件加盖公章）

4.1.6、企业安全生产许可证。（复印件加盖公章）

4.1.7、注册建造师证书及投标人为其缴纳的社保证明（投标截止时间往前6个月任意1个月社保）。（复印件加盖公章）

4.1.8、注册建造师安全生产考核合格证（B类证书）。（复印件加盖公章）

4.1.9、已派驻现场的主要项目管理人员简历表（原件），及投标人为表中所有人员其缴纳的社保证明（复印件加盖公章）
4.1.10、廉洁承诺书（格式详见投标文件格式附件）
4.1.11、投标人类似业绩证明材料。（复印件加盖公章）
4.1.11.1类似业绩提供资料：

（1）中标通知书（或直接发包告知书）

（2）合同或单份工程总承包合同
（3）竣工验收证明

4.1.11.2业绩认定标准:

（1）业绩认定时间以工程竣工验收证明资料所载时间为准;

（2）工程造价以单份中标通知书(或单份直接发包证明)或单份施工合同(或单份工程总承包合同)或工程竣工验收证明所载内容为准，如提供的上述材料反映的同一指标不一致的，以最小的指标为准;

（3）类似工程业绩必须包含畜禽养殖舍。

（4）在满足上述第（4）条的前提下，类似工程业绩内容及相应指标可以包含厂区内畜禽养殖舍、办公楼、综合楼、食堂、宿舍等单体工程及附属工程。

4.1.12现场踏勘回执单（详见招标公告附件三）
特别提醒：

以上要求的资料提供二份有效复印件加盖公章，复印件（一正一副）装订成册并每页
加盖单位公章。
除身份证原件、法定代表人资格证明书原件、授权委托书原件、不用装袋、密封外，其他资格审查资料必须一起装袋、密封（注：密封袋骑缝处须加盖申请人公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、申请人全称并加盖申请人公章和法定代表人印章）。所有资审资料必须在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料。
①法定代表人办理招投标事宜可不提供授权委托书。
②在规定时间内资格后审所需各项资料如未提供或提供不全，作资格后审不合格处理。
5、公告发布媒介

本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、江苏招标采购服务平台、江苏春为全过程工程咨询有限公司平台上发布。

6、招标文件申请文件的递交
招标文件递交截止时间：2026年11月24日9：30

开标地点：江苏春为全过程工程咨询有限公司招投标采购中心（常州市武进区延政西大道6号蓝图大厦4楼028室）
7、联系方式 
	招标人：南京市兴华牧业有限公司 
	招标代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

	地  址：南京市六合区 
	地址：武进区延政西路6号蓝图大厦4楼

	联系人：付先生
	联系人：左女士

	
	联系电话：13685221117，0519-68852676


附件一：

                     工程

投标资格审查申请书

项目名称：                           
  

投标申请人： 

                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  

    （签字或盖章）

地址：




 

 
 




日期：      年      月      日

目   录

（一）法定代表人资格证明书 、法定代表人身份证；

（二）授权委托书 、委托代理人身份证；

（三）企业资质等级证书；

（四）营业执照；

（五）近两年财务状况；

（六）企业安全生产许可证；

（七）注册建造师证书及社保证明（2026年7月-9月）；

（八）注册建造师安全生产考核合格证（B类证书）。

（九）已派驻现场的主要项目管理人员简历表（原件），及投标人为表中所有人员其缴纳的社保证明（复印件加盖公章）。
（十）廉洁承诺书。

（十一）项目负责人类似业绩证明材料。
（十二）现场踏勘回执单
附件二：
文件获取登记表
项目名称：                                                                                                         

项目编号：                                              
	申请人全称（公章）：

	现委托       （被授权人的姓名）参与江苏春为全过程工程咨询有限公司此项目的资格后审文件获取工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须自行及时关注联系人邮箱及电话，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。
法定代表人（签字或盖章）：

	被授权人姓名：              联系电话：

	第二代身份证号码：

	接收资格后审文件指定电子邮箱：

	时间：

	被授权人签字：


注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。
附件三：

现场踏勘回执单
（ 投标人名称[打印]  ） 已参与立华江苏南京乌石曾祖代种猪场（改扩建）施工总承包项目的现场踏勘。
　 

现场踏勘人（签字）：
现场踏勘单位（投标单位）（公章）：
招标人意见：
签名并盖章（投标人）
2026年   月    日
注：1、现场踏勘人须为投标单位授权委托人员（或者法人代表）
2、现场踏勘人员必须携带法定代表人资格证明文件（法人代表）、授权委托书（如有授权）
3、2026年11月5日（9：00-17：00）完成现场踏勘，超过此时间招标人将不接受任何形式得现场踏勘工作。
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